《平阳县政府投资小额工程项目建设管理办法(送审稿)》网上征求意见

为广泛听取意见，现将《平阳县政府投资小额工程项目建设管理办法(送审稿)》全文在网上公布。欢迎社会各界提出宝贵意见和建议。

征求意见截止日期为：2018年8月14日（星期二）17:00。

电子信箱： pyfz2014@126.com

传真：63728664

通信地址：平阳县政府机关大院1号楼117室

邮件编码：325400

附件：《平阳县政府投资小额工程项目建设管理办法(送审稿)》

平阳县政府投资小额工程项目建设管理办法

(送审稿)

第一章  总  则

第一条  为规范全县政府投资小额工程项目（以下简称小额项目）建设管理，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、国家发改委16号令等有关法律法规规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条  本县行政区域内全部使用政府资金投资或者政府资金投资占控股或者主导地位的单项合同估算价在400万元人民币（含）以下、200万元人民币（含）以上的工程建设施工小额项目适用本办法。单项合同估算价在200万元人民币（不含）以下、30万元人民币（含）以上的工程建设施工小额项目按平政办〔2017〕150号文件执行。

第三条  本办法规定的小额项目发包，原则上由属地镇（乡）和县直属各部门提出申请，在县公共资源交易中心进行随机抽取法选取施工企业。

第四条  各镇（乡）小额项目建设管理实行一把手负责制，分管领导和项目建设工作人员按照职责分工承担相应责任。

第二章  项目申请

第五条  小额项目应当遵守国家有关规定，需要履行审批手续的，必须按规定办理。

第六条  资金未落实的或资金来源没有明确的小额项目，不予审批。

第七条  各镇（乡）拟建的小额项目应进行实地调研、多方论证，确需建设的，工程实施方案（包括项目性质、资金筹措、建设规模等）必须经单位领导班子集体研究，并报县相关行政主管单位备案。

第八条  小额项目按相关规定办理审批手续后，向县公共资源交易管理委员会办公室提出小额项目发包申请。

第九条  小额项目发包申请时应提交小额工程建设项目发包申请登记表、立项文件（如该项目无立项文件，由镇(乡)长办公会议纪要替代）、项目预算文件。

第三章  项目发包

第十条  小额工程发包对象为注册地为平阳县具备相应资质的本地建筑业企业。如没有对应专业本地建筑业企业的，应参考《平阳县政府投资小额工程项目建设管理办法（试行）》（平政办〔2014〕150号）采取公开方式进行发包。

第十一条  对于应急的小额项目，确需实行直接发包的，须经镇（乡）领导班子集体研究报县政府同意后，在注册在县内的企业中直接选定，下浮率按本办法规定执行。

第十二条  小额工程项目确定中标候选人的办法为随机抽取法，并计算轮次。即发包人开标时，先在规定的下浮率范围内随机抽取下浮率作为发包下浮率，再随机抽取中标候选人。

第十三条  小额工程发包程序。

（一）确定工程预算价。小额施工项目预算造价必须由具有资质的工程造价咨询机构编制，由发包人组织相关部门审核确定预算造价。

（二）发布发包信息。

（三）递交投标资料。投标人的法定代表人或按本办法规定的授权委托人应当参加开标会议，并现场核验身份。

（四）确定中标候选人。

（五）中标结果公示一天。

1.发包人或招标代理机构宣布抽取规则。

2.按提交投标文件的顺序，登记代表该投标人的号码，并当众公布每个号码所对应的投标人。

3.随机抽取发包下浮率，确定发包价。根据专业特点、工程类别、施工难易程度等因素，房建类下浮比例一般为5%—10%、其他专业一般为8%—13%，具体在发包公告中明确。

4.发包人公开随机抽取其中一个号码，该号码所对应的投标人即为中标候选人。

第十四条  小额项目中标候选人的抽取分房建、市政、交通、水利四大类按轮次进行，注册在平阳县内的企业按自身企业资质报名参加随机抽取工作。

（一）各投标人全部承接过一次业务为一个轮次，在本轮次中已承接业务的投标人不得再参加本轮次抽取。

（二）在本轮次中只剩一家企业未承接过业务时，不再采取随机抽取方式，直接确定该企业为承包单位。

第十五条  无故不参加小额项目发包业务随机抽取的企业视同自动放弃本轮次小额项目业务的抽取，不得参加本轮次的小额项目发包抽取活动。如两次无故不参加小额项目发包业务随机抽取的企业则取消其该年度的抽取资格。

第十六条  参加随机抽取会议的若非法定代表人时，委托人必须是本企业正式员工，并出具证明，否则将取消该次的抽取资格。

第十七条  小额项目发包信息要在县公共资源交易中心网站上发布，报名时间不得少于2个工作日。

第十八条  小额项目从公告发出到随机选取截止时间不得少于2个工作日。

第十九条  中标候选人公示1个工作日无异议的，确定中标候选人为中标人。

第二十条  中标候选人公示应当载明中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人以及其他相关人员的姓名和证书名称和编号。

第四章  标后管理

第二十一条  按本细则规定发包的工程，发包人与承包人应采用固定总价合同，原则上不得调整。如确需调整的各镇（乡）报县政府批准方可实施，如果审计结算价超过法定应招标限额5%的，视作规避进县交易中心招标（不可抗力导致的增加除外）。

第二十二条  中标人在签订工程承包合同的同时，必须向招标人提交不超过合同价款5％的履约保证金，工程竣工验收合格且提供工程全部归档资料后，招标人应在10日内退还履约保证金；中标人不按规定提交履约保证金的，视为放弃中标，不再进入本轮小额项目业务的抽取，暂停两年的小额项目发包业务抽取。该项目由发包人重新组织抽取中标人。

第二十三条  发包人应当在确定中标人后3日内发出中标通知书；中标通知书发出后10日内，按招标文件和中标人的投标文件签订《承包合同》、《廉政合同》；《承包合同》、《廉政合同》要在合同签订后3日内报镇(乡)公共资源交易中心和镇(乡)财政办等有关部门备案，《廉政合同》同时报镇(乡)纪检部门备案。中标人无正当理由不在规定时间内与发包人签订合同的视为放弃中标，并暂停两年的小额项目发包业务抽取。

第二十四条  发包人应建立由单位负责人、工程技术人员（包括监理人员）等组成的建设项目管理班子，人员名单报镇(乡)行业主管部门备案。建设项目管理班子必须对施工现场项目部建立健全严格的监督、考勤制度，并定期开展稽查活动。若发现施工单位有非法转包、违法分包的，应立即书面通知予以制止，同时向行业主管部门报告，并积极协助查处。

第二十五条  施工单位项目负责人等技术管理人员必须按投标文件的规定向发包人备案后到岗、到位，不得擅自更换；特殊情况确需更换人员的，应经建设单位同意并报镇（乡）行业主管部门备案，施工单位项目负责人等技术管理人员长期不在岗或被有关部门处罚、通报的公共资源交易管理委员会办公室可以根据情节暂停其抽取资格。

第二十六条  规范工程款支付，严格按照合同和工程施工进度，分期分批付款，工程结算时，按规定留足应付工程款总额的2.5%的质量保证金。镇(乡)会计代理中心在支付工程款时必须依据相关合同和财政部门出具的支付审批单支付相应的款项，款项结算过程中必须凭合法票据支付。

第五章  施工许可和质量、安全管理

第二十七条  小额项目施工中的质量、安全管理由建设单位负总责。各镇（乡）应整合技术力量，加强对小额项目的质量监督和安全生产管理，视情况可借助县各行业主管部门的专业力量。工程施工过程中，若工程质量不合格，发包方应暂停支付工程进度款，承包方必须先无条件返工，直至达到合同要求的质量标准方可支付工程进度款。因工程返工造成工期延长等问题，承包方须承担违约责任，并按合同规定支付违约金。

第二十八条  重视发挥监理单位作用，应委托具备相应资质的监理单位对项目质量、进度、投资控制和安全生产管理等进行监理。

第二十九条  建立健全工程档案制度。工程竣工验收合格后，原材料合格证明、检测资料、隐蔽验收、设计变更、竣工图等涉及施工过程中的质量、技术控制资料应及时整理归档。

第六章  竣工验收、结算

第三十条  小额施工项目完工后必须经竣工验收合格后方可投入使用，竣工验收由招标人组织工程项目审批部门、质量监督部门、承担工程设计的单位、受委托提供工程技术服务的专业人员、监理人员参加。对于缺乏工程竣工验收技术力量的，可委托中介机构进行工程质量检测认定。

第三十一条  工程结算的编制和审核，严格执行现行的浙江省工程预算定额和有关文件的规定，并参照相关信息资料及当地的信息价进行编制。工程结算由施工单位按规定编制经招标人复查后，按财政、审计部门的要求办理；相关部门没有要求的，送有相应资质的机构或人员审核确认。

第七章  监督检查

第三十二条  县公共资源交易管理委员会办公室对小额项目招标实行全过程监管，建立健全招标活动中各个环节的监管制度和监督程序；镇（乡）纪检监察部门应加强对小额项目建设的监督。

第三十三条  县公共资源交易管理委员会办公室要定期组织镇（乡）招投标中心工作人员参加相关业务知识培训、开展业务指导，会同发改、财政、审计、行业主管部门切实加强对小额项目建设工作的监管，开展定期、不定期专项检查，及时查处建设过程中出现的各类违法、违纪行为。监察部门依法对参与小额项目建设活动的监察对象实施监察。

第三十四条  凡将小额项目进行肢解或采取其他方式规避公开发包的，凡将应进县公共资源交易中心公开招标的项目进行肢解后进镇（乡）招投标中心进行发包的，凡将已施工、已完工的小额项目工程再进行补办发包程序的，纪检监察部门查实后追究相关人员的责任，有其他违纪违法行为的，依照有关规定予以处理；触犯刑律的，移送司法机关依法追究其刑事责任。

第三十五条  在工程发包、承包和建设管理中发现受贿、行贿、围标、串标、转包等违法违纪行为的，视情节轻重，给予相关责任人员党纪、政纪处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。施工企业被列入不良行为记录的，一年内不得参加本县范围内各类项目的投标、随机抽取活动。

第三十六条  中标人出现下列情形之一的，应当没收投标保证金或履约保证金，取消本年度小额项目抽取资格，并列入不良行为记录：

1.中标人无正当理由不在规定时间内与招标人签订合同的；

2.中标人将中标项目整体或肢解后非法转让给他人的；

3.中标人无正当理由不履行与招标人订立的合同义务的；

4.中标人无故拖延工期、偷工减料影响工程质量的。

5.其他违法、违纪、违规行为的。

第八章  附  则

第三十七条  法律法规另有规定的，从其规定。

第三十八条  本办法由县公共资源交易管理委员会办公室负责解释。

第三十九条  本办法自 年 月 日起施行。