平阳县人民政府办公室文件

平政办〔2018〕110号

平阳县人民政府办公室

关于印发平阳县“标准地”制度工作

实施方案（试行）的通知

各乡镇人民政府，县政府直属各单位：

《平阳县“标准地”制度工作实施方案（试行）》已经县政府第18次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真组织实施。

平阳县人民政府办公室

2018年7月30日

（此件公开发布）

平阳县“标准地”制度工作实施方案（试行）

为全面贯彻落实省委、省政府关于推进企业投资项目“最多跑一次”改革的部署，根据《中共温州市委 温州市人民政府<关于深入开展“营商环境提升年”行动的实施方案>的通知》（温委发〔2018〕9号）和《温州市人民政府办公室关于印发温州市推行“标准地”制度工作实施方案（试行）的通知》（温政办〔2018〕49 号）文件精神，为进一步营造稳定公平透明、可预期的营商环境, 更好服务经济高质量发展的要求，现就平阳县“标准地”制度改革工作制定本实施方案。

一、总体要求

全面贯彻落实党的十九大、中央、省委经济工作会议和省委全面深化改革会议等精神，根据市委十二届三次全会的部署，以服务企业为导向，以深化“亩产论英雄”为要求，建立并完善标准体系，大力推进土地供应和审批服务供给侧结构性改革，引导土地要素优化配置，协同推进简政放权、放管结合、优化服务，进一步落实企业投资项目自主权和主体责任，激发民间投资活力，建立较为完善的企业投资项目管理体制，加快打造审批事项最少、办事效率最高、政务环境最优、企业获得感最强的城市。

二、基本原则

（一）坚持市场化配置。坚持市场在资源配置中起决定性作用，实施区域总体评价，明晰土地出让的系列标准，以市场选项目、引项目，构建新型招商模式和良好的营商环境。

（二）坚持亩产论英雄。既要明确企业投资项目亩均税收等“硬约束”控制指标，又要兼顾社会效益和生态效益，以土地利用效率为核心，完善奖惩倒逼机制，提升土地节约集约利用水平。

（三）坚持改革提速度。政府通过事先明确承诺事项清单和内容，实施“承诺制”，减少项目开工审批环节，最大限度提高建设速度和效率。

（四）坚持全过程监管。强化事中事后监管指导，完善监管服务体系，建立企业承诺信用评价管理机制，加大对诚信主体激励和失信主体惩戒力度，营造“守信者受益、失信者受限”的社会氛围。

三、实施范围

平阳县经济开发区及其拓展区、省级创建特色小镇区域范围内对工业类（含M0新型产业项目）、仓储类、研发总部类用地逐步推行“标准地”制度，须核准的或特殊管理的项目除外。在滨海新区先行试点，其它条件成熟区块可参照执行。探索在商服类用地推行“标准地”制度。

四、重点任务

（一）开展区域总体评价。在标准地实施范围内，实施区域能评、区域环评、区域水评、一次性压覆矿产资源调查、地质灾害危险性评估、考古调查、交通影响评价、雷电灾害风险评估等事项的区域评价工作。根据区域评价情况，结合产业导向要求提出相关准入要求和负面清单，并向社会公开。

充分发挥区域规划作用，明确选定区域的发展方向、规模、结构和布局，选择确定实施区域评价的具体事项，按程序组织区域评价，编制区域评价报告，明确区域评价成果适用范围、条件和效力。鼓励开展区域联合评价，同一个区域内不同的评价事项，可以委托１家综合性机构或由１家机构牵头进行联合评价，形成“多本合一”或者“多评合一”。县发改部门牵头做好区域评价指导工作。

（二）建立控制指标体系。根据《浙江省工业等项目建设用地控制指标（2014）》要求，结合平阳县实际情况制定出台包括固定资产投资强度、亩均税收、研发经费支出占主营业务收入比例、规划利用指标、能耗标准和环保标准等相关指导性控制标准。具体由县经信部门牵头做好指导。

具体地块出让前，各相关部门根据指导性控制标准明确具体要求后，出具书面意见，纳入土地出让条件，具体地块有特殊指标要求的纳入“标准地”使用协议（项目管理协议），实施公开出让。“标准地”供应后，项目业主与属地乡镇政府、功能区管委会签订“标准地”使用协议（项目管理协议），并与县国土资源部门签订国有土地使用权出让合同。“标准地”供应后，在竣工达产前，土地使用权和房屋所有权不得转让；地块抵押金额不得高于出让总价（涉及县重大招商引资或已签订招商意向协议的项目可另行约定），在办理不动产首次登记时需在不动产权证书上予以注明。

（三）实行审批承诺制度。由县审管办负责梳理承诺事项清单，牵头出台承诺审批具体实施办法。“标准地”出让后，项目业主与属地乡镇政府、功能区管委会签订“标准地”使用承诺书及项目管理协议。企业在实行承诺的基础上，也可以要求审批，要求审批的，由县发改部门实行“一窗服务”。企业的承诺应通过指定场所、媒体由属地政府、功能区管委会向社会进行公开。企业按照承诺标准和审批文件，自主选择工程勘察、设计、施工、监理等参建单位，施工图经审查合格后开工建设。

（四）强化监管服务体系。县住建部门牵头制定项目建设过程监管具体办法。县相关部门根据“谁主管、谁负责”“谁主张、谁监管”的原则，开展核查和监管，指导项目业主按照承诺标准及建设方案组织施工。项目业主要通过在线平台及时向有关部门报备勘察、咨询、设计、测绘、检测成果和施工、监理情况,县各相关部门要提前介入指导服务,县住建部门要加强对M0新型产业项目建筑方案设计的指导把关。县各监管部门要加强监管力度，落实专门的监管力量，因监管不到位，造成企业损失的，要对相关部门追究责任。

（五）落实联合验收工作。县住建部门牵头制定竣工联合验收具体办法。项目竣工后，依项目业主单位申请，由县审管办召集县住建等相关部门对照承诺和标准，依法依规进行一次性联合验收，各相关部门在竣工验收后5个工作日内出具验收意见，竣工验收合格的，给予办理相应的不动产登记手续，并在不动产权证书上注明达产验收的期限，明确在项目达产验收通过前，该项目不动产权不得进行转让；地块抵押金额不得高于出让总价（涉及县重大招商引资或已签订招商意向协议的项目可另行约定）；未通过竣工验收的，由相关主管部门督促指导其限期整改。县经信部门牵头制定达产联合验收具体办法。项目投产后，在约定期限内，由县经信部门牵头组织相关部门对固定资产投资强度、亩均税收、能耗标准和环保标准等指标进行一次性联合达产验收。通过验收的，给予办理不动产权变更登记；未通过验收的，督促指导其限期整改，项目达产验收通过前，该项目企业股权不得变更，不动产权不得转让，整改后仍通不过的，实行有偿退出机制。

（六）实施信用管理措施。建立“标准地”企业投资项目信用评价体系，具体由县发改局牵头制定信用管理具体办法。实施“标准地”企业投资项目全过程信用档案管理，对企业“标准地”承诺兑现结果进行信用评价，引导相关单位采用评价结果作为差别化用水、用电、用能、用地的重要参考，并将企业法人、法定代表人的承诺兑现情况纳入信用信息综合服务平台并向社会公开。对未兑现承诺的，采取没收履约保证金、补齐承诺税款等措施；对如期履约、亩均税收高、示范效应好的企业，按规定给予相关扶持。

五、工作步骤

（一）工作部署阶段（2018年7月下旬）。出台平阳县“标准地”制度改革工作实施方案，明确“标准地”制度改革工作实施区域的具体范围和坐标。召开工作部署会议，进行全面部署，并按照“标准地”制度改革工作实施方案要求，对关键环节、重点问题进行责任分解，明确责任单位，制定考核标准。

（二）改革制度落实阶段（2018年7月—8月底）。各乡镇政府、功能区管委会及各有关部门按照平阳县“标准地”制度改革工作实施方案采取具体措施，全面落实改革。2018年7月下旬全面启动区域评价、制定企业投资项目负面清单、提出项目准入要求，确定“标准地”指导性控制指标和承诺事项清单等基础性工作，各项工作原则上要求在2018年8月底前全部完成，并向社会公布。

（三）先行先试及全面推进阶段（2018年7月—12月底）。2018年7月份起，在滨海新区范围内推行工业项目用地“标准地”供应，在相关标准和改革举措出台前，可根据地块实际情况先行先试，提供经验，确保“标准地”制度建设取得明显成效。2018年8月份起，待条件成熟后，再全面推行。

（四）总结提升阶段（2018年12月中下旬）。对“标准地”制度改革工作进行全面深入总结，客观评价工作成效，对典型经验和成功做法进行复制推广，形成长效工作机制。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各乡镇政府、功能区管委会及有关部门要高度重视推行“标准地”制度工作，进一步加强组织领导，细化各项工作措施，制定相应的管理办法、操作流程等配套文件。县国土资源局牵头做好“标准地”制度的具体实施工作；县考绩办、县发改局、县经信局、县财政局、县税务局、县住建局、县水利局、县文广新局、县环保局、县安监局、县人防办、县审管办、县公安局交警大队、县气象局、县公安消防局等相关单位要各司其职，按本方案要求落实相关工作。对推行“标准地”制度工作中遇到的重大事项，由县政府分管领导牵头协调解决。

（二）明确责任落实。各乡镇政府、功能区管委会及有关部门要按照工作定量、责任到人、限时完成的要求，各负其责，建立起上下贯通、协调通畅的责任链条，县审管办要根据“承诺制”要求，做好相关工作。各乡镇政府、功能区管委会及有关部门要根据“标准地”制度工作要求，细化各项工作任务，制定完善相应的工作机制、操作流程、图文表件等配套文件。各责任单位主要负责人要亲自研究部署和组织推动该项工作，将各项任务落实到位。具体任务分配情况：

1.负责“标准地”制度改革工作。制定工作方案，明确各项工作职责、时间节点，开展工作督查，总结评价改革成果；指导各乡镇等开展一次性压覆矿产资源调查、地质灾害危险性评估；为“标准地”制度改革提供土地供应平台、做好“标准地”复核验收及不动产权登记工作。牵头单位：县国土资源局。配合单位：县考绩办、县法制办、县发改局、县经信局、县财政局、县税务局、县住建局、县水利局、县文广新局、县环保局、县安监局、县审管办、县人防办、县公安局交警大队、县气象局、县公安消防局。

2.明确“标准地”实施范围。在2018年7月下旬以前，提供“标准地”实施区域清单，明确实施区域具体范围。牵头单位：县发改局。配合单位：浙南产业集聚区平阳滨海分区管委会、县住建局、各乡镇政府。

3.落实区域总体评价工作。在2018年7月下旬启动，原则上要求2018年8月底前完成区域评价工作，提出相关准入要求和负面清单，并向社会公布。牵头单位：县发改局。配合单位：县经信局、县国土资源局、县住建局、县水利局、县文广新局、县环保局、县公安局交警大队、县气象局。

4.制定区域项目用地指导性控制指标。在2018年8月底前，制定项目用地的固定资产投资强度、亩均税收、规划利用指标、能耗标准、环保标准等相关指导性控制指标。牵头单位：县经信局。配合单位：县发改局、县国土资源局、县住建局、县环保局。

5.明确不适用“标准地”制度的特殊项目清单。2018年8月底以前，提出危化类、特殊工艺流程、超规范要求等特殊项目不适用“标准地”制度清单。牵头单位：县经信局。配合单位：县安监局、县环保局、县公安消防局。

6.制定“承诺制”工作方案，并开展“承诺制”和“一窗服务”。2018年8月底以前，出台“承诺制”工作方案，明确承诺事项清单，并开展“承诺制”和“一窗服务”。牵头单位：县审管办。配合单位：县发改局、县经信局、县住建局、县水利局、县文广新局、县环保局、县安监局、县人防办、县公安局交警大队、县气象局、县公安消防局。

7.项目建设过程指导监督。2018年8月底以前，出台项目建设过程指导监督工作方案，根据项目业主承诺书及其报备的勘察、咨询、设计、测绘、检测成果和施工、监理情况，联合相关部门开展资料核查和现场监管，指导项目业主按照承诺标准及建设方案组织施工。牵头单位：县住建局。配合单位：县经信局、县水利局、县文广新局、县环保局、县安监局、县人防办、县公安局交警大队、县公安消防局。

8.制定项目竣工验收工作方案，开展项目竣工一次性验收。2018年7月底以前，出台竣工验收工作方案，在项目竣工后相关部门对照承诺和标准，进行一次性联合验收，确保在5个工作日内出具审验意见。牵头单位：县住建局。配合单位：县经信局、县国土资源局、县水利局、县环保局、县人防办、县公安局交警大队、县气象局、县公安消防局。

9.制定项目达产复验工作方案，开展一次性项目达产复验。2018年8月底以前，制定达产复验工作方案，在项目投产后，按约定期限内，对照承诺指标进行一次性联合达产复验，确保在5个工作日内出具意见书。牵头单位：县经信局。配合单位：县发改局、县财政局、县环保局、县税务局。

10.落实信用管理。2018年8月底以前，明确信用管理相关要求，对企业“标准地”承诺兑现结果进行信用评价，评价结果纳入信用信息综合服务平台企业法人及法定代表人信用档案。牵头单位：县发改局。配合单位：县经信局、县财政局、县住建局、县国土资源局、县水利局、县文广新局、县环保局、县安监局、县人防办、县公安局交警大队、县税务局、县气象局、县公安消防局。

（三）加强督查考核。县国土资源局将会同相关部门对推行“标准地”制度工作加强统筹协调、跟踪了解，及时督促检查相关进展和落实情况。

（四）实施容错免责。在推进“标准地”制度过程中，因改革创新、破解难题、先行先试出现问题的，根据《平阳县改革创新容错免责实施办法（试行）》（平委办〔2018〕25号）文件精神进行容错免责处理。

（五）强化评估总结。采取第三方评估等方式，对“标准地”制度改革工作试点开展情况、实施效果、企业感受等进行综合评估。根据评估情况进一步改进和完善“标准地”供应政策，不断提高改革实效。

七、本方案自2018年8月31起施行。

附件：1.平阳县“标准地”项目实施流程

2.平阳县工业用地项目“标准地”使用协议

附件1

平阳县“标准地”项目实施流程

附件2

平阳县工业用地项目“标准地”使用协议

甲方：XX镇人民政府（XX管委会）

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》《国土资源部关于推进土地节约集约利用的指导意见》（国土资发〔2014〕119号）《浙江省土地节约集约利用办法》（浙江省人民政府令第343号）和《平阳县工业用地项目准入管理实施细则》等相关规定，本着平等、自愿、诚实信用和节约集约利用土地的原则，经双方协商一致，共同达成以下协议：

一、基本内容

（一）乙方实施的工业用地项目准入行业：

（二）乙方项目用地位于：

乙方项目用地面积：

（三）项目固定资产投资：      万元以上，投资强度     万元/亩以上，容积率       。项目建成投产后，亩均产值达到       万元/亩以上，亩均税金       万元/亩以上；注册资本：     万元/亩（外资项目注册资本：      万美元/亩）

（四）乙方的股东构成及股权比例：

二、项目建设

（一）建设规模。

项目总建筑面积：     平方米，按第    种方式建设

1.项目总建筑面积3万平方米（含）以内的工业用地项目必须一次建成，不能分期建设。

2.项目总建筑面积超过3万平方米的工业用地项目可以分期建设，分期不超过二期，其中第一期建设规模占总建设规模的60%以上，第一期形成的产能占全部产能的60%以上。

（二）项目开工。

乙方同意本协议项下宗地建设项目开发建设期限为    年；在 20   年   月  日之前开工，在20  年  月 日之前竣工。乙方不能按期开竣工，应提前30日向甲方提出延建申请，经甲方同意后，报县经信部门审核，并报县国土资源部门批准，其项目开竣工时间相应顺延，但延建时间不得超过一年。乙方应当在项目开工、竣工时，向甲方及当地国土资源所（分局）书面申报，进场施工日期以乙方办结项目施工许可证并实际开展连续性建设为准，竣工日期为项目公司通过竣工验收（凭竣工验收核实确认书为准）。

（三）项目投产。

乙方同意本协议项下宗地在 20   年   月   日之前投产，初始运行期限为   年，在 20  年   月   日之前达产，以产生计税销售为准。

（四）乙方同意本项目符合以下能耗标准：≤  吨标煤/万元增加值。

（五）乙方同意本项目符合以下环境标准：1.空间准入标准：符合平阳县环境功能区划及区域规划环评明确的生态空间清单及环境准入条件清单管控要求；2.污染物排放标准：符合最新国家和地方排放标准；3.环境质量管控标准：开工前取得总量平衡意见，主要污染物排放符合区域规划环评明确的污染物排放总量管控限值清单，造成的环境影响符合大气、水、声等环境质量标准；4.行业准入标准：最新国家或地方相关行业环境准入要求和环境准入指导意见等。

（六）项目竣工和达产约定期限届满前30日，乙方应向本协议确定的牵头部门提出竣工验收、达产验收申请。

三、项目变更

（一）乙方在其投资项目开工之前进行股东股权变更的，应书面通知甲方，在甲方未作出书面答复同意变更的，乙方不得进行变更。

（二）乙方调整产业定位（变更经营范围）和投资内容的，应向县项目办重新申请工业用地项目准入评审，经评审通过方能调整（变更）。

四、合同履行

（一）乙方在签订本合同之日起10个工作日内，乙方须按5万元/亩的标准向甲方缴纳合同履约保证金，合计    万元（应缴总额超过200万元的，以200万元计）。乙方无正当理由拒付或拖延缴纳履约保证金，每超过合同缴纳期限一日，需向甲方支付履约保证金千分之一的违约金。

（二）甲方按以下方式返还履约保证金：

1.乙方按本合同规定的时间开工建设的，甲方在5个工作日内返还乙方所缴纳的履约保证金30%。

2.乙方如期通过竣工验收的，甲方在5个工作日内返还乙方所缴纳的履约保证金30%。

3.乙方如期通过达产验收的，甲方在5个工作日内返还乙方所缴纳的履约保证金40%。

五、违约责任及惩罚措施

（一）开工建设。因乙方原因，未能按照本协议约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的，每延期一日，应向甲方支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.25‰的违约金，履约保证金可冲抵违约金，甲方有权要求乙方继续履约。

（二）竣工验收。乙方未能按照本协议约定日期或同意延建所另行约定日期通过竣工验收的，每延期一日，应向甲方支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.25‰的违约金。履约保证金可冲抵违约金，甲方有权要求乙方继续履约。

（三）乙方逾期未申请竣工验收、达产验收的，视同竣工验收、达产验收未通过。

（四）竣工验收时，容积率、固定资产投资强度任一项不符合本协议约定的，责令限期整改，整改期最长不超过1年。整改后仍不能达到本协议约定的，竣工验收不予通过。

（五）达产验收时，亩均产值、亩均税收、能耗标准、环境标准任一项不符合本协议约定的，责令限期整改，整改期最长不超过1年。整改后仍不能达到本协议约定的，达产验收不予通过。其中亩均税金达不到约定标准的，乙方需连续两年向甲方支付违约金，统一上缴县财政非税收入专户。（违约金计算方法：违约金金额=约定亩均税金（万元/亩）*项目用地面积（亩）-综合验收计算期内项目实际缴纳的税金)。

（六）竣工验收或达产验收未通过的，土地使用权和房屋所有权不得转让；地块抵押金额不得高于出让总价；取消乙方及其法定代表人申请各类政府性奖励和荣誉的资格；甲方有权提请相关部门依照国家和省规定纳入本级公共征信系统，依法供查询或予以公示。

（七）获得土地的企业有下列情况之一者，县政府有权收回该工业用地使用权，收购价按原土地出让成交价格扣除已使用年限的土地价格和厂房的重新购置价格之和对土地受让人的土地使用权和房屋产权予以收购，终止出让合同，收回土地使用权，但市场价低于原土地出让价格时，收购价格不得高于市场价：

1.擅自调整产业定位的（包括擅自变更经营范围或厂房被租赁后擅自转产的）；

2.擅自分割转让的（包括擅自变更股东股权）；

3.延期开工超过6个月；

4.延期竣工超过12个月；

5.竣工验收后满2年未投产；

6.项目竣工投产3年内，达产考核不合格，且销售产值、税金不到合同约定指标50%。

（八）建设项目竣工验收由县住建部门牵头，县发改、国土资源、经信、消防等部门配合；达产复核由县经信部门牵头，县发改、税务、环保等部门配合。

（九）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响程度，部分或者全部免除责任。但应及时通知甲方，并提供不可抗力的详细说明和不能履约的有效证明材料。

六、因履行本协议发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，依法向项目所在地人民法院起诉。

七、本合同正本一式四份，由甲乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方、县国土资源局、县项目办各执一份。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

负责人（签字）：            法定代表人（签字）：

时间：   年   月   日       时间：   年   月   日

抄送：县委各部门，县人大常委会、县政协办公室，县人武部，县法院，县检察院，各人民团体。

平阳县人民政府办公室                    2018年7月30日印发

# Text boxes

有关部门根据要求,明确投资强度、亩均税收、规划利用指标、能耗标准和环保标准等具体内容容。

开展出让前期谋划，提出出让申请

出让申请

出让决策机构召集相关部门研究明确具体地块出让相关事项

出让决策

国土资源部门编制供地方案报属地政府批准后，会同公共资源交易中心发布出让公告。

项目业主签订承诺书、项目管理协议和出让合同

项目业主缴纳全部地价款，颁发不动产权证。

土地出让

施工图审查及要求审批的，由发改部门实行“一窗服务”

项目业主根据建设标准，做好相关承诺公示，并组织施工。

一窗服务

相关部门根据“谁主管、谁负责” “谁主张、谁监管”的原则，开展核查和监管，指导项目业主按照承诺标准及建设方案组织施工

过程监管

达产验收合格，办理不动产变更登记。达产验收不合格，责令其限期整改

由经信部门组织发改、税务、环保等部门进行达产验收

约定期限内，项目业主向经信部门提出达产验收书面申请

竣工验收合格，办理不动产登记；竣工验收不合格，责令其限期整改

县审管办组织住建、发改、国土资源、经信等部门对照承诺标准进行联合验收

项目业主书面向联合审批窗口申请竣工验收

达产验收

竣工验收

对企业法人及法定代表人承诺兑现结果进行信用评价，根据评价结果落实相关奖惩措施

落实奖惩