平阳县政府投资小额工程项目建设

管理暂行办法（意见征询稿）

第一章  总  则

第一条  为规范全县政府投资小额工程项目（以下简称小额项目）建设管理，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省政府投资项目管理办法》等有关法律法规规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条  本县行政区域内全部使用政府资金投资或者政府资金投资占控股或者主导地位的小额项目，适用本办法。

第三条  本办法所称小额项目包括：

（一）施工单项合同估算价在400万元人民币（不含）以下、60万元人民币（含）以上的工程建设施工项目（以下简称小额施工项目）。

（二）单项合同估算价在200万元人民币（不含）以下、30万元人民币（含）以上与工程建设相关的重要设备、材料等小额货物项目。

（三）单项合同估算价在100万元人民币（不含）以下、30万元人民币（含）以上的勘察、设计、监理等与工程建设相关的小额服务项目。

第四条  本办法规定的小额项目发包，除申请要在县公共资源交易中心进行公开招标之外的，原则上进属地镇（乡）招投标中心组织实施；属县各有关单位（国有企业）的项目，参照本办法自行组织实施。

第五条  各有关单位小额项目建设管理实行主要领导负责制，分管领导和项目建设工作人员按照职责分工承担相应责任。

第二章  项目审核审批

第六条  小额项目应当遵守国家有关规定，需要履行审批手续的，必须按规定办理。

第七条  资金未落实的或资金来源没有明确的小额项目，原则上不予受理。

第八条  小额项目按相关规定办理审批手续后，向县公共资源交易管理委员会办公室提出小额项目发包申请，小额项目发包申请时须提交小额工程建设项目发包申请登记表、立项文件（乡镇、建设单位会议纪要不得替代）、项目预算文件，否则不予受理。

第三章  发包管理

第九条  对于抢险、应急、不可抗力原因的小额项目，确需实行直接发包的，由建设单位领导班子集体研究决定后，并报县公共资源交易管理委员会办公室备案。

第十条  技术简单的小额工程施工项目一般不设立技术分、资信分。确需设置技术分、资信分的，须报县公共资源交易管理委员会办公室进行审定。

第十一条  小额工程发包原则上采取“评定分离”方式确定中标候选人。“评定分离法”由县公共资源交易管理委员会办公室另行规定制定。

第十二条  小额施工项目一般应采用基准值合成法，小额货物项目、小额服务项目可采用比选法。

小额项目小额工程发包评选程序：

（一）基准值合成法

1、确定工程预算价。小额施工项目预算造价必须由具有相应编制能力的工程造价咨询机构编制；

2、发布发包信息；

3、递交投标资料，投标人的法定代表人或按本办法规定的授权委托人应当参加开标会议，并现场核验身份；

投标人根据招标文件要求提供投标文件，在递交投标文件并交纳投标保证金后，参加开标。投标人的法定代表人或按本办法规定的授权委托人应当参加开标会议，并现场核验身份；未按规定的时间和地点参加开标的，视为自行放弃投标资格。

4、采用基准值合成法投标办法的确定发包价，评标基准价=标底总造价×（1-1%×X-0.1%×Y）；X、Y为调整系数；X值在开标会议上从1～10 （整数）选取五个连续数值中随机抽取，以抽中值为准；Y值在开标会议上从1～10（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。

5、确定中标单位；

6、中标结果公告。

（二）采用比选方式进行的，采用以下程序进行：

1.制定比选规则。比选规则应当明确比选程序、比选内容、评审标准、合同草案等事项。

2.比选。成立比选工作组（比选工作组由项目发包人代表、及相关专家三人及以上单数组成），比选工作组依据比选规则集中对比选申请人进行比选。

3.确定中选的比选申请人。比选工作组应当按照符合项目要求、质量、服务、价格等综合因素，通过比较，选优确定。

第十三条  发包人应在招标文件中规定，参加开标会议的若是法人的授权委托人时，则须为企业资质证书上所载明的人员（即企业负责人或企业技术负责人）或项目负责人，否则投标文件将不予以受理。

第十四条  如果到场参加投标的单位不足3家的，发包人应按原条件或降低条件重新组织招标；仍不能满足要求的，经建设单位领导班子集体研究后可直接发包，直接发包时不得降低重新发包公告的发包条件，直接发包对象应优先考虑该项目的已报名单位。

第十五条  小额工程施工项目投标开标一般实行线上递交投标文件，线上直播开评标过程。开评标过程接受招标人、招标代理机构、投标人、监督部门等全程线上监督。

第十六条  技术简单的小额工程项目一般不再设立评标小组。确需设立评标小组的，由3人以上单数组成。招标人可以派1名代表，邀请行业主管部门派1人参加，其余评审专家在平阳县综合专家库随机抽取，招标人代表不得担任评标小组组长。

第十七条  小额项目发包信息必须在县公共资源交易中心网站上发布，公告时间不得少于2个工作日，报名时间不得少于2个工作日。小额项目从招标文件发出到投标截止时间不得少于3个工作日,设计类小额项目从招标文件发出到投标截止时间不得少于15日,采取工程总承包发包的小额项目从招标文件发出到投标截止时间不得少于20日。

第十八条  中标结果公示2个工作日无异议的，确定中标人。

第十九条  发包人应统一使用县公共资源交易管理委员会办公室提供的招标文件范本编制招标文件。招标文件应明确合同示范文本格式，其中通用条款不得修改或删除，协议书和专用条款必须按示范文本格式填写，明确合同的主要条款内容，中标后应按招标文件约定签订合同。

第二十条  投标单位在投标时，必须按规定向招标人提交投标保证金，金额一般不得超过投标总价的2%。

第二十一条  建设单位、招标备案单位、公共资源交易中心、招标代理机构等小额工程建设项目招标活动的参与主体应在各自领域内建立完整的档案。

第四章  标后管理

第二十二条  本暂行办法规定发包的工程，项目建设单位与承包单位应采用固定总价合同，原则上不得调整。如确需调整金额超过最高限价10%的，建设单位按照平政办〔2018〕203号文件执行，如果审计结算价超过法定应招标限额的，视作规避招标（不可抗力导致的增加除外）。

第二十三条  施工企业在签订工程承包合同的同时，必须向项目建设单位提交不超过合同价款2％的履约保证金，工程竣工验收合格且提供工程全部归档资料后，应在10日内退还履约保证金；不按规定提交履约保证金的，视为放弃中标，该项目由建设单位重新组织发包工作。

第二十四条  项目建设单位应当在确定中标人后2日内发出中标通知书；中标通知书发出后5日内，按招标文件约定签订施工合同。中标人无正当理由不在规定时间内与发包人签订合同的视为放弃中标，保证金不予退还。

第二十五条  施工单位项目负责人等技术管理人员必须按投标文件的规定向项目建设单位备案后到岗、到位，不得擅自更换；特殊情况确需更换人员的，应经建设单位同意并报镇（乡）行业主管部门备案。若发现施工单位有非法转包、违法分包的，应立即书面通知予以制止，同时向行业主管部门或招投标监管部门报告，并积极协助查处。

第二十六条  建设单位应加强工程价款结算管理，规范工程款支付，严格按照合同和工程施工进度，分期分批付款，工程结算时，按规定留足质量保证金。

- 监督检查

第二十七条  镇（乡）招投标中心对小额项目招标实行全过程监管，建立健全招标活动中各个环节的监管制度和监督程序；镇（乡）纪检部门应加强对小额项目建设的监督。县公共资源交易管理委员会办公室对小额项目发包工作实行业务指导并开展不定期督查。

第二十八条  凡将小额项目进行肢解或采取其他方式规避公开发包的，凡将应进县公共资源交易中心公开招标的项目进行肢解后按小额项目进行发包的，凡将已施工、已完工的小额项目工程再进行补办发包程序的，纪检监察部门查实后追究相关人员的责任，有其他违纪违法行为的，依照有关规定予以处理；触犯刑律的，移送司法机关依法追究其刑事责任。

第二十九条  在工程发包、承包和建设管理中发现受贿、行贿、围标、串标、非法转包等违法、违规、违纪行为的，视情节轻重，给予相关责任人员党纪、政纪处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十条  中标人出现下列情形之一的，应当没收投标保证金或履约保证金，禁止进入平阳县公共资源交易平台交易3 -12个月：

1.中标人无正当理由不在规定时间内与招标人签订合同的；

2.中标人将中标项目整体或肢解后非法转让给他人的；

3.中标人无正当理由不履行与招标人订立的合同义务的；

4.中标人无故拖延工期的。

5.其他违法、违纪、违规行为的。

第三十一条  招标代理机构、招标咨询服务机构及其工作人员有下列行为之一的，将被禁止进入平阳县公共资源交易平台交易3 -12个月：

- 招标代理工作失误，严重影响其代理招标项目的公平竞争或招标评标工作的顺利进行；

- 编制的招标文件、标底或者工程控制价格严重失实，工程量清单存在严重错误，其错误率达到工程造价2%以上的；

（三）策划或唆使按规定应进行招标的项目规避招标的；

（四）泄露依法应当保密的与招标投标活动有关的情况或者资料的；

（五）与招标人、投标人串通进行虚假投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（六）违反招标程序和工作规范，导致不公平竞争或者损害招标人的合法权益的；

（七）故意刁难、拒绝招标投标申报，或故意不让合格投标人中标，影响招标投标活动正常进行的；

（八）不如实记录或者妥善保存招标投标活动原始记录的；

（九）拒绝有关部门依法实施监督检查，或者在有关部门依法实施监督检查时提供虚假情况的；

（十）索取、收受招标人、投标人贿赂或者获取其他不正当利益的；

（十一）不当干预评标委员会正常评标活动的；

（十二）严重影响招标投标活动正常进行的其他行为。

第六章  附  则

第三十二条  法律、法规另有规定的，从其规定。

第三十三条  本办法自发文之日起试行1年。原《平阳县政府投资小额工程项目建设管理办法（试行）》（平政办〔2014〕150号）同时废止。